**Tareas con prioridad para Sprint 6**

**(a entregar el 30/11)**

* ~~[critico]Agregar relaciones en base de datos(Andy)~~
* ~~[critico]Agregar relaciones en Sequelize(Andy).~~
* CRUD/ Sequelize
  + Usuarios
    - Registracion(Facundo)
    - Login(Andy)
    - Perfil
      * actualización Contraseña(Antonela)
      * actualización datos personales(Andy)
      * Historial de pedidos(Mariano)
  + Productos
    - Creación(Andy)
    - edición(Andy)
    - Eliminar(Andy)
    - Ingredientes
      * Crear(Antonela)
      * Editar(Antonela)
      * Eliminar(Antonela)
      * Vincular a producto(Antonela)
      * Mostrar en ficha de producto(Andy)
  + Carrito(Mariano)(Conviene hacerlo con una cookie?)
    - Agregar productos
    - Quitar productos
    - Editar cantidades
    - Confirmar pedido
  + Pedidos(Mariano)
    - Crear pedido confirmado
    - Mostar en historial de pedidos

**Tareas pendientes y oportunidades de mejora**

**(intentar llegar al 30/11)**

* Index/ home corregir maqueta y estilos para que coincidan con las otras secciones. (Facundo)
* Form de contacto maqueta y estilos para que coincidan con las otras secciones. (Facundo)
* Footer contacto maqueta y estilos para que coincidan con las otras secciones. (Andy)
* Listado de sugerencias de interacción y animaciones (a discutir entre todos) – Mariano
* Implementar la función de recordar usuario- No funciona (Antonella)
* Modificar todas las rutas para que funcione todo con GET POST PUT Y DELETE, según corresponda(Mariano)